###### Załącznik nr 2

###### PROJEKT UMOWY O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE  Nr........

zawarta w dniu .................. . pomiędzy Terminale Przeładunkowe 41-260 Sławków Medyka Sp z o.o

NIP.                                                           zarejestrowanym Sąd Rejonowy w Katowicach

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym" i/lub „Inwestorem”

reprezentowanym przez:

Andrzej Buchta   -   Prezes Zarządu

Jakub Styczeń     -  V-ce Prezes Zarządu

A Firmą

......................................................................................................................

z siedzibą w ..........................................................

zarejestrowanym w  ......................................................................................................

NIP ...............................................,

REGON ........................................,

reprezentowanym przez ...........................................................

zwanym dalej w treści Umowy "Inwestorem Zastępczym".

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert

- PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zamawiający powierza Inwestorowi Zastępczemu, a Inwestor Zastępczy przyjmuje obowiązki

wykonywania  czynności zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania pod nazwą:

„ Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zwanego dalej „Inwestycją” lub „Zadaniem Inwestycyjnym”.

§ 2

Przedmiotem umowy jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, polegającego na zarządzaniu całością zadań mających za cel realizację Inwestycji, w tym m.in.:

  - przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy,

  - zawiadomienie organu architektoniczno – budowlanego o rozpoczęciu budowy,

  - zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i/lub wyjaśnień (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym),

  - nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy  Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami,

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiór techniczny instalacji, urządzeń technicznych  oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania,

  - potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad,

  - nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. pożarowych bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji,  w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące  przepisy, podczas  całego procesu realizacji Inwestycji,

  - dokonywanie bieżącej analizy kosztów Inwestycji oraz zestawień po zakończeniu każdego etapu,

  - sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Zadania Inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur,

  - inicjowanie wprowadzania ewentualnych zmian do treści umów zawartych z wykonawcami Inwestycji, przez przygotowywanie stosownych aneksów do tych umów, w związku ze zmianami warunków określonych w umowach,

  - przeprowadzanie odbiorów częściowych realizacji Zadania Inwestycyjnego,

  - przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji,

  - prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie Inwestycji – z udziałem Zamawiającego

  - dokonanie czynności odbioru końcowego Inwestycji, a w szczególności:

    - potwierdzenie gotowości do odbioru,

    - dokonanie odbioru końcowego od wykonawcy przy udziale Zamawiającego, przygotowanie do uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie,

    - przekazanie Inwestorowi protokołów odbioru oraz dokumentacji podwykonawczej.

  - uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej (w administracyjnym toku instancji) oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji,

  - rozliczenie końcowe poszczególnych etapów Inwestycji,

  - przekazanie użytkownikowi Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na  natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania,

  - występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami, w sprawach wynikających z realizacji Inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw,

  - naliczanie w porozumieniu z Zamawiającym kar umownych i/lub odszkodowań od Wykonawców oraz dostawców

  - archiwizację korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu poszczególnych etapów Inwestycji lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 3

- Inwestor Zastępczy będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Inwestor Zastępczy będzie  wykonywał swoje czynności na podstawie Umowy i udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji Umowy pełnomocnictw.

- Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony w trakcie jej realizacji.

- Zamawiający zobowiązuje się udzielać Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictw, o których mowa  w ust. 3, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od  dnia zgłoszenia przez Inwestora Zastępczego na piśmie takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem. Zamawiający odmówi udzielenia pełnomocnictwa jeżeli nie jest ono związane z przedmiotem Umowy lub nie leży w zakresie kompetencji Inwestora Zastępczego.

- Wymienione w ust. 3 pełnomocnictwa Inwestor Zastępczy zobowiązuje się przyjąć i wypełniać z należytą  starannością i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego.

### II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

### § 4

- Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia  ……………………. roku.

- Termin realizacji Umowy:

  - Uczestnictwo wraz z Zamawiającym w postępowaniu o wybraniu Wykonawcy  na wykonanie Przebudowa placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – ETAP I

  - pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji:

- termin rozpoczęcia - od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót,

- termin zakończenia – zakończenie i rozliczenie Inwestycji…………………

- W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonywaniu z przyczyn, za które Inwestor Zastępczy nie odpowiada, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac udokumentowanych w formie pisemnej.

##### III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

##### § 5

- Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a. do udziału w odbiorach częściowych i końcowych - w celu realizacji powyższego prawa Inwestor Zastępczy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie o planowanych odbiorach:

1.      częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych,

2.      końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

- do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Inwestorowi Zastępczemu uwagi i/lub zastrzeżenia,  na Inwestorze Zastępczym spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń,

§ 6

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji, bezpośrednio na rzecz wykonawców tych prac, na podstawie wystawionych przez nich faktur, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Inwestora Zastępczego w trybie określonym w § 8 ust. 6 niniejszej Umowy,

- zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego,

- opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane,

- uczestnictwo w pracach komisji przetargowej oraz zatwierdzanie dokumentów przetargowych,

- podpisywanie – po ich wcześniejszej akceptacji - umów w zakresie objętym inwestycją, przygotowanych przez Inwestora Zastępczego,

- udzielanie Inwestorowi Zastępczemu pełnomocnictw, o których mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy.

- W terminie 3 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiający udostępni Inwestorowi Zastępczemu posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

- Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy, Zamawiający będzie przekazywał Inwestorowi Zastępczemu niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich uzyskania.

§ 7

Zamawiający wyznacza osoby, które ze strony Zamawiającego są uprawnione do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Inwestora Zastępczego oraz są odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy:

- Adam Kuczek.

- Krzysztof Zając

Osobą uprawnioną do przyjmowania i zatwierdzania raportów, o których mowa w § 11 ust. 1 jest:

      - Andrzej Buchta-Prezes

      - Jakub Styczeń-Członek Zarządu

      - Adam Kuczek

      - Krzysztof Zając

#### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

§ 8

- Inwestor Zastępczy oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie powierzonych obowiązków ( Uprawnienia projektowe i wykonawcze ). Strony postanawiają, iż Inwestor Zastępczy ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania.

- Inwestor Zastępczy oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych etapów jej realizacji.

- Inwestor Zastępczy wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

a)............................................................................w branży  Koordynator           nr upr.

b)............................................................................w branży  Architekt                 nr up r.

c)............................................................................w branży  Konst-bud               nr upr.

d)...........................................................................w branży  Inst. Wod-kan          nr upr.

e)...........................................................................w branży  Inst. Elektryczne       nr upr.

f )...........................................................................w branży  Inst. Drogowe          nr upr.

g )...........................................................................w branży  Inst. Kosztorysant    nr upr.

g)..................................................................................................................

- Inwestor Zastępczy ma prawo do wymiany każdej z osób wymienionych w ust. 3, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia  projektowe  i wykonawcze do pełnienia danej funkcji technicznej na budowie. Wymiana następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Inwestor Zastępczy zapewnia, że osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej Umowy, podczas jej obowiązywania, będą w pełni dyspozycyjne dla niego i Zamawiającego.

- Inwestor Zastępczy będzie dokonywał bardzo wnikliwie i szczegółowo sprawdzenia dokumentów rozliczeniowych oraz faktur wystawianych  przez wszystkie podmioty w toku realizacji Zadania Inwestycyjnego m. in. pod kątem zasadności poniesienia kosztów.

- Inwestor Zastępczy nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłyby spowodować zagrożenia dla życia ludzi lub katastrofą budowlaną.

#### V. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§ 9

      - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

.........................................wartości netto               ……………………………………………………………………brutto inwestycji płatne od faktur przedstawionych przez Wykonawców i   przyjętych  przez  Zamawiającego.

2.   Wynagrodzenie obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem

obowiązków Inwestora Zastępczego, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.

§ 10

- Wynagrodzenie umowne Inwestorowi Zastępczemu płatne będzie w cyklu miesięcznym,  począwszy od miesiąca , w którym została rozpoczęta realizacja umowy

- Zgodnie z p.1 wynagrodzenie o którym mowa w § 9 p. 1 zostanie podzielone na części wynikające z ustalonego harmonogramu wykonanych prac.

- Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu………………. licząc od daty otrzymania faktury (zgodnie z Ofertą).

- Dniem płatności wynagrodzenia Inwestora Zastępczego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Faktury za pracę stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Inwestora Zastępczego .............................................................................

#### VI. RAPORTOWANIE

§ 11

- Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do składania Zamawiającemu pisemnych raportów w następującym cyklu:

  - raporty miesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania  inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę wykonawców, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów,  raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni po upływie każdego kwartału rozliczeniowego,

  - raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 2 dni od zdarzenia,

- Brak prowadzenia raportów, o których mowa w ust 1 wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia dla Inwestora Zastępczego do czasu ich przedstawienia.

- Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia na podstawie ust. 2 nie jest naruszeniem warunków Umowy przez Zamawiającego. Do czasu przekazania raportu nie ma zastosowania zapisz  § 13 pkt 2 Umowy.

- Zamawiający może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od jego złożenia, z pisemnym podaniem uzasadnienia.

- Oprócz raportów, o których mowa w ust. 1 Inwestor Zastępczy zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji.

- Inwestor Zastępczy jest zobowiązany raz na miesiąc przedstawiać Zamawiającemu dokumentację  fotograficzną ilustrującą postęp robót.

## VII. UBEZPIECZENIE

§ 12

- Inwestor Zastępczy oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej  Umowy.

- Inwestor Zastępczy zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 powyżej.

# VIII. KARY UMOWNE

# § 13

- Zamawiający zapłaci Inwestorowi Zastępczemu karę umowną w razie odstąpienia przez  Inwestora Zastępczego od Umowy z winy Zamawiającego, w wysokości ……. % wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 11 ust 1. niniejszej Umowy, a pozostającego do zapłaty w dniu odstąpienia od Umowy.

- Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Inwestora Zastępczego Zamawiający zapłaci odsetki umowne równe odsetkom ustawowym.

- Zapłata przez Zamawiającego kary umownej wyłącza możliwość dochodzenia przez Inwestora Zastępczego odszkodowania za szkodę przewyższającą kwotę zapłaconej kary umownej.

§ 14

- Inwestor Zastępczy zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na poniesienie lub nie szkody przez Zamawiającego:

- w razie odstąpienia od Umowy z winy Inwestora Zastępczego, w wysokości ……… % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

IX. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 15

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie rozpoczęcia przez Inwestora Zastępczego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.

- Zaistnienie powyższej okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Inwestorowi Zastępczemu jakiegokolwiek wynagrodzenia.

- Inwestor Zastępczy ma prawo odstąpić od umowy w razie nie przekazania przez Zamawiającego danych i materiałów w zakresie lub terminie, o którym mowa w § 6 ust.3 niniejszej Umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

§ 16

Zamawiający ma prawo także do odstąpienia niniejszej Umowy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

  - przerwania wykonywania obowiązków przez  Inwestora Zastępczego wynikających z Umowy, o ile  przerwa trwała dłużej niż …………….dni,

  - nie przedkładania raportów miesięcznych przez dwa miesiące ewentualnie nie uzupełnienie lub nie naniesienie poprawek w raporcie odrzuconym przez Zamawiającego,

  - jeżeli Inwestor Zastępczy wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zleceniodawcy nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

  - wykonywania Umowy przez Inwestora Zastępczego w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub rażącego zaniedbania przez Inwestora Zastępczego obowiązków wynikających z Umowy,

  - rozpoczęcie likwidacji Inwestora Zastępczego, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Inwestora Zastępczego, złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,

  - wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych uprawnień,

  - wykonywania czynności Inwestora Zastępczego przez osoby nie uzgodnione z Zamawiającym lub jeżeli liczba tych osób jest  mniejsza niż określona w § 8 ust. 3 Umowy,

  - naruszenie zobowiązania z §12 niniejszej Umowy,

  - narażenia Zamawiającego na szkody, utratę dobrego imienia z winy Inwestora Zastępczego,

§ 17

Inwestor Zastępczy ma prawo odstąpić od Umowy w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1.w razie zwłoki w zapłacie dwóch kolejnych pełnych faktur przez Zamawiającego powyżej ….dni od  drugiego terminu płatności,

- nie zatwierdzenie raportu miesięcznego w terminie……dni od dnia złożenia, bez podania przyczyny.

§ 18

- W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

- W przypadku, gdy podstawą odstąpienia od niniejszej Umowy była/były okoliczności określone w §16 pkt. e), f odstąpienie od umowy jest skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie umowy oświadczenia woli w tym zakresie.

§ 19

W przypadku odstąpienia od Umowy przez którakolwiek ze Stron, Strony dokonują rozliczenia Umowy sporządzając stosowny protokół zdawczo-odbiorczy w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty odstąpienia od Umowy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

      - Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją inwestycji oraz Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana na niżej podane adresy i numery faksów:

( dla Zamawiającego:

Terminale Przeładunkowe Sławków Medyka Sp. z o .o

41-260 Sławków

ul. Groniec 1 a

e-mail ………………………………………………………

( dla Inwestora Zastępczego

.............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

- Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub Adres e- mail……………………………  nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

- Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom.

§ 22

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: ustawa Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa w zakresie przedmiotu zamówienia.

§ 24

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

§ 25

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

.......................... 					                                         ...............................

Zamawiający				      			             Inwestor Zastępczy